| STT | Hạng mục công việc | Nội dung thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định đề tài | Xác định đề tài MIS_04 – Hệ thống quản lý Workshop nội bộ | ✅ Hoàn thành |
| 2 | Khảo sát nghiệp vụ | Khảo sát quy trình tổ chức, đăng ký, điểm danh và khảo sát Workshop | ✅ Hoàn thành |
| 3 | Xác định Actor | Xác định 3 Actor: Participant, Organizer, Admin | ✅ Hoàn thành |
| 4 | Xác định yêu cầu chức năng | Xây dựng danh sách các chức năng hệ thống | ✅ Hoàn thành |
| 5 | Xác định Business Rules | Xây dựng và chuẩn hóa các Business Rules | ✅ Hoàn thành |
| 6 | Xác định RBAC | Xây dựng ma trận phân quyền giữa Actor và Use Case | ✅ Hoàn thành |
| 7 | Use Case Specification | Đặc tả chi tiết các Use Case | ✅ Hoàn thành |
| 8 | Use Case Diagram | Xây dựng sơ đồ Use Case tổng thể gồm 20 Use Case | ✅ Hoàn thành |
| 9 | Quy trình AS-IS | Phân tích và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ hiện tại bằng BPMN | ✅ Hoàn thành |
| 10 | Quy trình TO-BE | Thiết kế quy trình nghiệp vụ đề xuất bằng BPMN | ✅ Hoàn thành |
| 11 | Xác định Entity | Xác định các Entity chính từ tài liệu đặc tả | ✅ Hoàn thành |
| 12 | Thiết kế ERD | Thiết kế ERD theo mẫu Entity + PK/FK + Cardinality | ✅ Hoàn thành |
| 13 | Data Dictionary | Xây dựng Data Dictionary và đồng bộ với ERD | ✅ Hoàn thành |
| 14 | Thiết kế CSDL | Xây dựng cấu trúc database cho hệ thống | ✅ Hoàn thành |
| 15 | Backend | Xây dựng API và logic nghiệp vụ phía Server | ✅ Hoàn thành |
| 16 | Frontend | Xây dựng giao diện theo từng Actor và chức năng | ✅ Hoàn thành |
| 17 | Phân quyền & Ownership | Kiểm tra RBAC, quyền truy cập và ownership của Workshop | ✅ Hoàn thành |
| 18 | Chức năng Workshop | Hoàn thiện tạo, chỉnh sửa, gửi duyệt, phê duyệt, quản lý Workshop | 🔄 Đang kiểm tra |
| 19 | Chức năng đăng ký | Kiểm tra đăng ký, hủy đăng ký, trạng thái đăng ký và giới hạn quota | 🔄 Đang kiểm tra |
| 20 | Chức năng Check-in QR | Kiểm tra luồng tạo/sử dụng mã QR và điểm danh | 🔄 Đang kiểm tra |
| 21 | Chức năng Survey | Kiểm tra thực hiện khảo sát và xem kết quả | 🔄 Đang kiểm tra |
| 22 | Dashboard & KPI | Kiểm tra Dashboard và các chỉ số đánh giá Workshop | 🔄 Đang kiểm tra |
| 23 | Audit Log | Kiểm tra ghi nhận hoạt động và quyền xem Audit Log | 🔄 Đang kiểm tra |
| 24 | Validation Backend | Kiểm tra các trường hợp dữ liệu không hợp lệ và HTTP 4xx | 🔄 Đang xử lý |
| 25 | Validation Frontend | Đồng bộ validation giữa giao diện và Backend | 🔄 Đang xử lý |
| 26 | Kiểm thử chức năng | Test toàn bộ 20 Use Case theo Actor | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 27 | Kiểm thử phân quyền | Kiểm tra Participant/Organizer/Admin không truy cập sai chức năng | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 28 | Kiểm thử nghiệp vụ | Kiểm tra Business Rules và các trường hợp biên | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 29 | Kiểm thử đồng thời | Test nhiều request đăng ký cùng lúc tại slot cuối | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 30 | Kiểm thử Database | Kiểm tra FK, UNIQUE, dữ liệu NULL và tính toàn vẹn dữ liệu | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 31 | Kiểm thử tích hợp | Kiểm tra luồng Frontend → API → Service → Database | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 32 | Sửa lỗi hệ thống | Xử lý các lỗi phát hiện trong quá trình test | 🔄 Đang thực hiện |
| 33 | Đồng bộ tài liệu | Đối chiếu Code ↔ Use Case ↔ BPMN ↔ ERD ↔ Data Dictionary ↔ RBAC | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 34 | Hoàn thiện báo cáo | Hoàn thiện các chương/mục còn thiếu trong báo cáo | 🔄 Đang thực hiện |
| 35 | Hoàn thiện hình ảnh/sơ đồ | Chuẩn hóa BPMN, Use Case Diagram, ERD và các hình minh họa | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 36 | Chuẩn hóa giao diện | Kiểm tra UI, thông báo lỗi, trạng thái loading và responsive | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 37 | Kiểm tra nghiệm thu | Chạy lại toàn bộ hệ thống theo kịch bản nghiệm thu | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 38 | Đóng gói hệ thống | Chuẩn bị source code, database, hướng dẫn chạy và tài liệu | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 39 | Rà soát cuối | Kiểm tra lần cuối toàn bộ yêu cầu của giảng viên | ⏳ Chưa hoàn tất |
| 40 | Hoàn thiện TTTN | Hoàn thiện báo cáo, demo và chuẩn bị bảo vệ | ⏳ Chưa hoàn tất |

Nhìn chung, đề tài MIS_04 đã hoàn thành các hạng mục từ 1–17 theo kế hoạch, bao gồm phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai các chức năng chính. Hiện tại, nhóm đang tập trung vào kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện hệ thống, đồng thời rà soát để đảm bảo sản phẩm thực tế phù hợp với đặc tả và yêu cầu ban đầu.